招标编号：GXWHC-YLJG1701-001

广信·万汇城项目园林景观

施工工程

招

标

文

件

招标人：武汉田子民族文化村游乐有限公司

日期：2017年01月04日

- 投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 广信·万汇城园林景观施工工程 |
| 2 | 工程地点 | 武汉市江夏区江夏大道14号 |
| 3 | 建设规模 | 总建筑面积257441.6M2，其中：地下室建筑面积73101.52M2。框剪结构地上最高27层，地下1层、局部2层。其中园林景观面积约5万平方米。 |
| 4 | 招标范围 | 广信·万汇城项目所有园林景观施工工程 |
| 5 | 承包方式 | 固定总价包干，包工包料 |
| 6 | 质量要求 | 符合现行国家及行业的相关规范，标准，并一次性交验合格。 |
| 7 | 工期要求 | 总工期：120日历天，预计展示区景观工程于2017年04月01日开工，以开工令为准。 |
| 8 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 投标资质等级 | 城市园林绿化施工资质壹级（含）以上，注册资金500万及以上，且具有一般纳税人资格。 |
| 10 | 项目经理资格 | 园林专业中级或以上技术职称且有类似工程管理经验 |
| 11 | 报价方式 | 总价包干（须报各分部分项及设备清单包干价），包干总价价包含但不限于工程施工总价2%的总包配合费，本项目需要开具正规的税务及招标人财务部门认可的11%增值税专用发票等直至完成本“交钥匙工程”的全部费用。 |
| 12 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止日算起） |
| 13 | 投标担保金额 | 0元 |
| 14 | 踏勘现场 | 投标人自行现场踏勘 |
|  | 总包配合费 | 合同包干总价的2% |
| 15 | 招标文件发售 | 起始时间：2017年01月04日， 费用：0元/份 地点：武汉市江夏大道16号行政楼209号 联系人：王崇亮 咨询人：马 军 电 话：13317174636 电 话：13377889656 |
| 16 | 投标文件份数 | 1、文本一式叁份，一份正本，贰份副本。 2、投标人应随投标文件提交商务和技术各一份和投标文件内容一致的U盘或光盘电子档(不得设置密码，并可打印)，并做好醒目标记。 |
| 17 | 投标文件提交 | 地点：武汉市江夏大道16号行政楼209室 截止时间：2017年02月10日 下午16:30止 |
| 18 | 履约保证金额 | 中标的投标人提供的履约保证金额另行商定。 |
| 19 | 开标、评标 | 招标人自行安排，经评审的最低价评分法 |
| 20 | 履约担保金额 | 另行商定 |
| 21 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
| 22 | 封标分类 | 严格按照商务标（凡涉及价格及付款方式内容）和技术标分别封标（电子档与纸质文件相同分类，随纸质档分别封标），否则视为废标。 |

- 投标须知

1.项目概况

1.1 本项目招标说明详见本须知前附表。

2、招标范围

2．1 本次招标的工程的范围见前附表所述；

3、承包方式

3．1本次招标实行包工包料总价包干的方式发包。

3．2本工程发包范围内的工程项目，除在投标文件中列明并经招标人同意外，中标人一律不得分包、转包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

4、工程质量要求

4．1苗木种植当季成活率95%以上，未成活部分应及时补栽补种，自通过验收一年后的成活率必须达到100%，并达到相关施工及验收规范的要求。观赏植物的开花率在95%以上，观果植物的结果率在95%以上，树冠形状按设计要求。养护期要求湖北及武汉相关规范进行养护。

4．2土建（景观）工程必须达到国家相关规范、标准的要求，须实现效果图的场景。

4．3投标人必须按照：严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范精心组织施工、确保工程质量的要求报价。

5．施工工期

5．1本工程的工期要求见前附表。

5．2投标人可根据工程特点，结合企业自身实力，按预计工期要求确定工期计划及投标工期，工期包括完成招标范围内全部工作内容的时间。

5．3工程达到完工验收条件时，中标人应向招标人提交完工报告，由招标人会同有关单位组织验收，验收期间不作为工期累计。工程验收合格，则中标人提交竣工报告的当天即为完工日期和保修养护期的起计日期。如验收不合格返工，返工日将作为工期累计。

6、现场条件

本次招标范围内的施工用水、用电已接至施工场地附近。施工用电用水将单独装表计量，按市场价结算，费用由中标人负担。

7、资金来源

自筹

8、投标资格

投标人资格等级要求见前附表所述；

9、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

10．踏勘现场：投标人自行踏勘现场，并自行对踏勘结果负责。

11.招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改文件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

12. 投标文件实质性响应

投标人购取招标文件后，应仔细查阅招标文件及施工图的所有内容，如果投标人的投标文件没有按照招标文件及施工图要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，由此引起的投标损失由投标人自负。

（三）  投标报价说明

1、关于工程量清单报价的说明

投标单位必须按本公司提供的施工图范围内进行固定包干总价报价，须同时上报综合包干清单报价，中标后视为对图纸所包含的全部内容认可，后期将不予调整。投标方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作时，包括不能或缺的所有附带工作的费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，亦不论它们是否在签订合同时可以预料到。

2、关于主材设备的说明

本园林景观工程主材投标单位按施工图进行竞争报价不得低于施工图要求等级：

3、关于工程量清单内的综合单价的说明

投标人的报价应基于投标人自身的技术水平、能力和对市场的了解报价，综合包干清单报价须参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008的顺序及格式进行报价。

3.1本工程在合同履行期间，任何可能导致工程量清单内总价调整的风险均由投标人承担，投标人在进行投标报价时应充分考虑该风险，并将可能导致总价调整的全部风险及可能造成的损失包含现有的投标报价中，本合同另有约定的除外。

3.2  施工图由招标人提供，施工图上的工程项目、工作内容及数量等是全体投标人进行投标报价时的共同基准，工程实施过程中除设计修改外工程量不作任何调整。

3.3 投标人未填单价或合价的工程项目（包括少报、漏报工程量），在合同实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.4 本工程中规定的及组织实施所发生的全部费用都应包括在施工图所包含的各项目中，施工图范围内应由投标人承担而在施工图中未详细表达的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。投标人除“措施项目和其他项目清单”之外不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

3.5 工程量清单投标报价的单价或金额，包括但不限于所需人工费、施工机械使用费、材料费、措施费、文明施工费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、物价上涨及政策性调整风险等），管理费、利润、规费、税金，以及本项目通过政府园林景观质量检测等相关部门验收所需的全部费用等。

3.6 招标人保留对中标候选人（中标人）进行不平衡报价的审查的权利。中标候选人（中标人）的报价相对于市场价格严重不平衡和不合理的，招标人有权根据实际情况采取下列措施：在保持投标总价不变的前提下，要求中标候选人（中标人）对明显存在不平衡报价的投标单价进行适当调整，使其趋于平衡或直接对其不平衡的投标单价按照市场价格进行调整，中标候选人（中标人）不得拒绝。

4、关于工程变更部分工程造价调整的办法说明

4.1 本工程采用固定总价包干合同，除经招标人批准的变更外，合同总价不予调整。本工程当发生设计变更时价格按如下调整：①按招标人规定程序确认的设计变更、工程量增减、材料更换及其他工作量增减的价款调整。②招标人规定的程序是：施工中中标人认为已发生设计变更、工程量增减、材料更换及其他工作量的增减等可调整价款情况的，应在7日内将调整原因、调整金额、调整依据以书面形式分别通知招标人工程部、合约审算部、审计部及招标人工程师，招标人认为该项调整符合合同约定的应签署同意意见，后由招标人工程师签字并加盖招标人公章予以确认（中标人未能按上述程序办理，视为未发生价款调整事项或该项变更不涉及价款调整）。③价款调整原则是：合同中已有或类似适用于变更工程的价格，参照合同价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由中标人按照投标报价时采用的定额、基础单价及取费费率水平及市场询价，结合中标下浮率计算后提出适当的变更价格。

4.2 因中标人自身原因导致的工程变更，中标人无权要求追加合同价款。

4.3 招标人工程师不同意中标人提出的变更价款，按本合同约定处理。

4.4 招标人工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款。

4.5 本工程园林景观工程所有的材料和设备均由投标人自行采购，自行考虑报价，但必须注明包含但不限于品牌、规格、型号、质量、产地及等级等，且须符合武汉市园林景观等相关部门的检测及验收要求。投标人如未明确包含但不限于材料、产地和设备品牌，招标人在施工过程中有权指定任意包含但不限于材料、产地和设备品牌，若出现价格差异招标人视为已含在本次报价中，不做调整。

5、现场踏勘费用：

投标人自行对现场踏勘，对所有影响报价的情况进行考虑，并计算进投标报价中，中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外的付款或延长竣工日期等要求，任何因忽视或误解现场情况而导致的签证、索赔或工期延长申请将不被批准。踏勘现场所发生的所有费用由投标人自行承担。投标人应承担勘察现场的全部责任和风险。

6、水、电费用：招标人负责为中标人协调施工用水、用电接驳事宜，费用由中标人承担费用；招标人不提供生活居住场地及生活用水、用电接口，中标人现场施工人员居住问题由中标人自行解决。

三、投标文件的编制

12．投标文件组成

12．1投标文件由商务标部分、技术标部分两部分文件组成。

12．2商务标部分主要包括含价格及付款方式等商务内容：

商务标须单独制作电子光盘或U盘一份（光盘或U盘有效可读），如光盘或U盘内容与投标文件书面内容不一致，应以书面为准。在光盘或U盘上应标明投标人名称及商务字样，与商务投标文件一起装入密封袋中。

12．3技术部分主要包括下列内容：

（1）分析本工程的特点、难点,具体施工方案及措施；

（2）季节性（高温或冬季）施工(养护)措施，预防自然灾害(雪灾、台风、干旱及防汛等)及灾后重建的组织和技术措施；

（3）苗木养护期和其他项目保修期内措施；

（4）对本项目方案设计和具体施工合理化建议；

（5）施工所需的设备和项目管理人员以及劳动力投入安排；

（6）施工进度安排、苗木及主要材料供应计划；

（7）投标人承诺书；

（8）法定代表人资格证明书。

（9）以上技术部分须单独制作电子光盘或U盘一份（光盘或U盘有效可读），如光盘或U盘内容与投标文件书面内容不一致，应以书面为准。在光盘或U盘上应标明投标人名称及技术字样，与技术投标文件一起装入密封袋中。

12．4 投标文件编制要求

12．4．1投标人应将商务部分、技术部分应分别装订，投标人必须按招标文件所附的投标文件格式和顺序编制投标文件；

12．4．2投标文件两部分分别编设目录，并分别自目录后的第一页开始在每页投标文件上统一编印页码，并在投标文件目录中清楚表明每部分内容的页码；

12．4．3技术标中涉及“措施”、“方案”、“方法”等内容，应针对本工程的实际情况、条件和要求，简单扼要列述投标人认为重要的、关键性的或不可疏忽的内容，应避免照搬技术规程的泛泛概述。

13．投标报价

13.1本工程的工程量清单的投标单价采用综合包干价方式进行报价。

13.2苗木工程量清单中未在“备注”栏中注明为迁移或袋装等的苗木，一律为栽植苗木。

13.3投标人填报工程量清单综合包干单价包含但不限于：

（1）苗木种植包括苗木采购、运输，种植前的种植环境准备，种植时的用工用料和机械使用，种植后绿化地周围的清理、养护、施肥、除虫、修剪、栽植树木支撑、水电费、管理费、养护费、利润、文明施工措施费、安全施工措施费、总包配合费（2%）、税金（11%增值税专票）、环境保护措施费和临时设施费和投标人认为可能发生的风险费用等（规费、税金单列），苗木清单分析表中养护费应单列。

（2）土建（景观）工程量清单中所报的综合包干单价应包括完成规定计量单位工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费、运输费、养护费、文明施工措施费、安全施工措施费、环境保护措施费和临时设施费、成品保护费、总包配合费（2%）、税金（11%增值税专票）、管理费和利润，并考虑风险因素（规费、税金单列）。

投标人填报的工程量清单报价书由投标人自行承担全部成活风险并达到本须知中的质量要求，中标后除招标文件及施工合同条款规定外，不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

13.4安全防护和文明施工措施费用必须充分保证。

13.5招标文件中所列的技术措施项目清单、组织措施项目清单及其分析清单中所列的项目供投标人参考，投标人可根据本工程的实际增删其中的项目，也可以对不发生的项目以“0”报价。

14.投标人投标报价的合价与单价不符时，以单价为准，并修改合价，但单价金额小数点有明显错误的除外；数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准，合计累计金额与小计（合计）金额不一致时，以小计（合计）金额为准，并修改合计累计金额及总报价。

15．投标担保  投标担保额为0元。

16．投标文件的份数和签署

16．1投标人应按本投标须知有关规定编制前附表中规定份数的投标文件。

16．2投标文件的正本和副本均需打印或者使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

四   投标文件的递交

17．投标文件的密封和标记

17．1投标人应将所有的投标文件（技术标和商务标所有正本和副本）和电子光盘或U盘一份统一装在一个密封袋里。投标文件密封袋应写明：

（1）投标项目名称；

（2）投标文件内容和数量（技术标、商务标）；

（3）招标人名称；

（4）投标单位名称；

（5）      年   月   日    时    分开标，此时间以前不得开封。

17．2投标文件密封袋上加盖投标人公章和法定代表人印章。

18．投标截止日期

18．1投标人应按前附表中所规定的地址和时间前将投标文件送达给招标人；在投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

18．2投标人的投标文件送达后，不得借故撤回，但在投标截止时间前送达的修改补充投标文件有效。

# 第四部分  图纸（略）

第五部分  合同条款（略）

# 第六部分  投标书格式

（技术标封面）

广信·万汇城园林景观施工承包工程

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：      技术标

投标人：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：          年      月    日

一、施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件投标须知规定的施工组织设计基本内容。编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法,景观安装工艺等；拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的保证工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如保证安全生产，文明施工，降低环境污染、减少扰民和噪音的措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附图表，图表及格式要求附后：

一、各分部分项工程的完整的施工方案和施工方法；

二、确保工程质量的技术组织措施；

三、确保安全生产的技术组织措施；

四、确保工期的技术组织措施(施工进度网络或横道图)；

五、施工机械的进场计划；

六、园林景观物资、设备、材料的进场计划；

七、劳动力安排计划；

八、地下管线及其他地上地下设施的加固措施；

九、保证文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

（1）拟投入的主要施工机械设备表

（工程项目名称）  工程

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 额定功率（Kw） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）劳动力安排计划表

（工程项目名称）工程                                单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络或横道图

1、投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期以及分包合同签订的日期。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

- 二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                   （投标人）的法定代表人，现授权委托                      （单位）          （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加                       （招标人）的                          工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：      性别：   身份证号码：               职务：

授权委托日期：         年    月    日

- 三、法定代表人身份证明书

单位名称：                  成立时间：     年   月  日

地    址：                    经营期限：      单位性质：

姓    名：          性别：       年龄：       职务：

系   （投标人单位名称）                      的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

- 日 期：      年   月   日

- 四、投标函附录

| 序号 | 项目内容 |  |  |  | 单位 | 约定内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑面积 |  |  |  | M2 |  |
| 2 | 投标工期 | 园林景观工程开工日期：暂定2017年12月10日（具体日期已开工令为准） 工期为： 日历天 |  |  | 日历天 |  |
| 3 | 误期违约赔偿金额 |  |  |  |  |  |
| 4 | 误期违约金赔偿限额 |  |  |  |  |  |
| 5 | 工程质量等级目标 |  |  |  |  |  |
| 6 | 对质量目标的承诺 |  |  |  |  |  |
| 7 | 文明施工管理目标 |  |  |  |  |  |
| 8 | 对文明施工目标的承诺 |  |  |  |  |  |
| 9 | 安全生产管理目标 |  |  |  |  |  |
| 10 | 对安全生产目标的承诺 |  |  |  |  |  |
| 11 | 项目经理（注册建造师） |  | 姓名、职务 |  |  |  |
|  |  |  | 承诺 |  |  |  |

投标单位：                            （盖章）

日    期：        年    月    日

- 五、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

本项无统一格式，用文字或表格形式列出（加盖投标人公章），但必须包括但不限于：

（1）投标企业概况表；

（2）企业营业执照（复印件）；

（3）企业资质等级证书（复印件）；

（4）企业安全生产许可证（复印件）；

（5）投标人近三年类似本项目工程业绩（也可列正在施工类似项目的业绩，均提交所签承包合同的复印件）；

（6）质量、工期、安全承诺（加盖投标人公章）；

（7）售后服务承诺及相关内容（加盖投标人公章）；

- 六、项目管理机构配备情况

### （1）项目管理机构配备情况表

工程                                     表6.1

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填了内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （2）项目经理简历表

（工程项目名称）工程                                  表6.2

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

附  “项目经理只承担本工程的承诺函”

项目经理只承担本工程项目的承诺函（格式）

（招标人）     ：

我公司承诺如果我方中标，参加本工程投标的项目经理        （姓名） 只承担本工程，每周驻工地时间不少于5个工作日，未经招标人允许，我方决不更换项目经理或其他管理人员，如项目经理每周驻现场不足5个工作日，愿意接受2万元/周的罚款，连续三周均不足5个工作日招标人可单方面终止施工合同，由此带来的损失由我方负责。

若因不可抗力因素，确需更换项目经理时：

(1)新更换的项目经理与投标时所承诺的专业、资格等级、技术职称等内容一致或高于；

(2)不能同时在其他工程项目中服务；

(3)至少提前7天以书面形式通知招标人，并将拟更换的项目经理个人资料上报，经招标人面试合格、书面同意后方可更换，否则我公司须向招标人支付合同总价款2%的违约金。

（此承诺中必须有以上内容，可以增加）

投标人：                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

日期：          年  月  日

### （3）项目技术负责人简历表

（工程项目名称）工程                                   表6.3

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |
| 在建和已完工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |

### （4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

（工程项目）工程                                   表6.4

注：1、辅助说明资料主要包括管理机构的机构析机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料可另附（与本投标文件一起装订）。

- 七、财务状况

1、开户行资信证明

2、由注册会计师审计的营业年度的审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求为最近三年。

八、投标摘要一览表（技术标）

工程名称：                                    年   月   日

| 序号 | 类别 | 摘 要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质等级 |  |  |
| 2 | 投标人注册资金 |  |  |
| 3 | 工期承诺 | （是否接受招标文件要求） |  |
| 4 | 项目经理资格 |  |  |
| 5 | 安全生产及文明施工管理目标 |  |  |
| 6 | 企业三年内业绩 | 业绩共： （个） 与知名企业（或在汉）业绩： （个） |  |
| 7 | 主要技术人员 | （ ）名 |  |
| 8 | 技术负责人业绩 | 业绩共： （个） 与知名企业（或在汉）业绩： （个） |  |
| 9 | 机构配备 | 人数： （人） |  |
|  | 其他（投标人自定） | * * * * * * |  |

注：知名企业包含但不限于：福星惠誉、保利、融侨、融科、三金、招商、万科、恒大、绿地、越秀、庭瑞、长投、 华润置地 、金地地产、大华地产等。

# 第七部分  投标书格式

（商务标封面）

广信·万汇城园林景观施工承包工程

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：      商务（报价）标

投标人：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：          年      月    日

- 一、投 标 函

致：   （招标人名称）

1、根据你方招标工程项目编号为               的                工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以     （币种，金额，单位）    （小写）  的投标总报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证承诺的工期   日历天完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

邮政编码：          电话：

日    期：        年    月   日

- 二、投标总价

招标人：

工程名称：

投标总报价（小写）：

（大写）：

投标人：                            （单位签字盖章）

法定代表人或其授权人：                  （签字或盖章）

编制人：             （造价人员签字盖专用章）

编制时间：       年   月   日

- 三、总 说 明

工程名称 ：                                 第    页共   页

- 分部分项综合报价汇总表

- 工程名称：

| 序号 | 项目 | 分部分项名称 |  | 投标综合报价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建 | 石材 |  |  |  | 。。。 |
|  |  |  | 。。。。 | 。。。。。。 |  |  |
|  |  | 。。 | 。。。。 | 。。。。。。 |  |  |
| 2 | 绿化 | 苗木 |  |  |  | 。。。 |
|  |  |  | 。。。。 | 。。。。。。 |  |  |
|  |  | 。。 | 。。。。 | 。。。。。。 |  |  |
| 3 | 安装 |  |  |  |  | 。。。 |
|  |  | 。。 | 。。。。 | 。。。。。。 |  |  |
| 4 | 运动场设施 |  |  |  |  | 。。。 |
|  |  | 。。 | 。。。。 | 。。。。。。 |  |  |
| 5 | 儿童设施 |  |  |  |  | 。。。 |
|  |  | 。。 | 。。。。 | 。。。。。。 |  |  |
| 6 | 环卫设施 |  |  |  |  | 。。。 |
|  |  | 。。 | 。。。。 | 。。。。。。 |  |  |
| 7 | 雕塑 | 狮子 |  |  |  | 。。。 |
|  |  | 神像 |  |  |  |  |
|  |  | 。。 | 。。。。 | 。。。。。。 |  |  |
| 8 | 智能化 | 空气净化 |  |  |  | 。。。 |
|  |  |  | 。。。。 | 。。。。。。 |  |  |
|  |  | 灭蚊 |  |  |  |  |
|  |  |  | 。。。。 | 。。。。。。 |  |  |
|  |  | 。。 | 。。。。 | 。。。。。。 |  |  |
| 9 | 景观 | 盆景园 |  |  |  | 。。。 |
|  |  |  | 。。。。 | 。。。。。。 |  |  |
|  |  | 叠泉 |  |  |  |  |
|  |  |  | 。。。。 | 。。。。。。 |  |  |
|  |  | 。。 | 。。。。 | 。。。。。。 |  |  |
| 。。 | 。。。 | 。。 | 。。。。 | 。。。。。。 | 。。 | 。。。 |
| 投标综合报价合计（元） |  |  | （大写） |  |  |  |
|  |  |  | （小写） |  |  |  |

投标人：                              （单位签字盖章）

法定代表人或其授权人：                  （签字或盖章）

编制时间：       年   月   日

- 五、分部分项工程量清单与计价表

工程名称 ：                            第    页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

六、主要材料价格表

工程名称：                          第   页共   页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 七、投标总报价汇总表

项目标名：

| 序号 | 工程项目名称 |  | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土建工程分部 |  |  |  |
| 二 | 安装工程分部 |  |  |  |
| 三 | 装饰装修工程分部 |  |  |  |
| 四 | 市政工程分部 |  |  |  |
| 五 | 园林及绿化工程 |  |  |  |
| 六 | 雕塑工程 |  |  |  |
| 七 | 安全文明施工费 |  |  | 此费用单列，包含在投标总价中 |
| 八 | 投标报价调整 |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |
| 投标总报价 |  | （大写） |  |  |
|  |  | （小写） |  |  |

投标人：                                      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                        （签字）

日期：   年    月     日

八、投标摘要一览表（商务标）

工程名称：

| 序号 | 类别 | 摘 要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总金额 | （大写）人民币 元整； （小写）￥ 元。 |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
|  | 其他 （投标人自定） | * * * * * * |  |

年   月   日

- 十三、投标报价需要的其他资料

（本项无统一格式，需要时由招标人用文字或表格形式提出，或投标人在投标报价时提出）